北京京城环保股份有限公司

江苏爱科危废项目机电安装工程招标公告

- 招标编号： ZB201606-HBYIB01

- 项目概况

1.项目名称：江苏爱科固体废物处理有限公司固废处理项目机电安装工程

2.项目位置：江苏省泰兴化工园区

- 招标范围

1.工程规模：

建设规模:60t/d

计划工期：120天。

2.本工程招标范围：

- 项目全部设备的到场卸货、存储、保管、整理、施工场地内二次倒运：包括废液储存和输送系统、预处理及上料系统、焚烧系统、余热回收系统、烟气急冷系统、烟气脱酸系统、烟气除尘和排放系统、公用系统（泵类、风机类、空压系统、灰渣输送机、锅炉辅机等）、电气系统、自动控制系统、仪表系统、系统工艺管道（含管路、阀门、管件等）、操作及检修平台（含钢结构、扶梯、直梯、栏杆等）、设备钢结构，以及包括所有设备及附属设施、附件、材料、备品备件等。

- 项目全部设备及电气机电安装工程（包括但不限于设备安装、二次罐浆、支吊架制作安装、电缆铺设、电气接线、仪表安装、仪表接线、油漆防腐保温等）、特种设备安装（报装、报验、办理监检报告）及全部设备、电气调试工程（包括单机调试及空载联动调试）、油漆防腐保温的主材供货；

接受图纸变更及后续变更，费用可另行计算。

- 项目系统烘炉、试运行的人员保运（最少三个月不超过六个月）。

- 投标报名须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标方式 | 国内招标采购 |
| 2 | 招标方名称 | 北京京城环保股份有限公司 |
| 3 | 招标联系人及联系方式 | 王超 010-85235225 wangchao@bmei.net.cn 徐非 010-85236007 281645881@qq.com 韩锦盛010-85235102 18210183877@126.com |
| 4 | 计划开工日及竣工时间 | 2016年7月～2016年10月 |
| 5 | 投标文件要求 | 按照招标文件要求 |
| 6 | 开标方式 | 公开 |
| 7 | 评标方法 | 综合评标法 |
| 8 | 招标文件领取地点 | 北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室 （王超） |
| 9 | 招标文件发售时间 | 2016年06月29日～2016年07月05日 |
| 10 | 招标文件澄清及答疑时间 | 2016年07月07日～2016年07月08日 |
| 11 | 开标时间 | 2016年07月13日 上 午 9 时 00 分 |

注：上表所有时间均为北京时间

- 资质条件及资格预审需要的文件

- 具备履行民事责任能力的独立法人，同时须具备机电安装工程施工总承包二级及以上资质，具有特种设备安装改造维修许可证（锅炉安装资质、压力管道、压力容器，且满足本项目机电安装工程特种设备报装条件），注册资本金不低于800万元。提交企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三码合一提交更新文件）、资质证书（有效期内）、安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康要求管理体系认证复印件加盖公章各1份；

- 投标人应具备回转窑危废焚烧项目的安装施工经验，提供2个（项目处理量为30t/d及以上）及以上近三年内承接的（截止2015年底），合同额在200万元以上合同复印件及甲方的满意度评价等证明文件；

3.项目经理资格要求：拟派的项目负责人（机电安装专业二级及以上建造师资格并且在投标申请人项目施工期间项目经理（建造师）必须无在建项目，需提交项目经理与投标人的劳动合同、近一年以上由主管部门出具的社保缴纳证明、建造师资格等。

4.法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件（盖公章）1份；

5.提供近三年经会计师事务所审计的资产负债表、损益表和现金流量表，财务状况良好，近三年无亏损情况。

6.本项目不接受联合体投标，中标后不得转包，需提供中标后不得转包的承诺文件；

7.需提供具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的承诺文件；

8.公告附表相关文件。

- 其他

1.申请人应确保上述证明材料的真实性、有效性、合法性，否则由此引起的任何责任都由投标人自行承担；所有文件均需清晰完整，且加盖公司红章，否则视为无效；

2.申请人必须以己方名义领取资格预审文件。文件所有内容（包括其中的技术资料）的版权属招标方；

3.有意向的申请人若对预审文件内容存有疑义，请在有效的澄清答疑时间以信函、传真或电子邮件的形式联系。

- 投标费用

招标文件每套购置费 1000元，售后不退。

北京京城环保股份有限公司

2016年06月29日

投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加爱科危废项目机电安装工程招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质:

时间：  年     月   日

经营期限：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：     （盖单位章）

年   月   日

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：     （盖单位章）

法定代表人：                （签字）                              身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码:

电话（手机）：

申请人地址:

年    月    日

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年       月      日

| 表2 财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年     月      日

表3  类似项目经验

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年     月      日