## 招标公告

## 一、招标编号：

ZB202402-HBGC01

## 二、项目概况

1、呼市一期2号线项目（简称）

本项目一期1号线已建设完成1条500t/d生活垃圾焚烧线，本次建设一期2号线，新建1条500 t/d生活垃圾焚烧发电处理生产线（最大生活垃圾处理能力600t/d），新增一套DCS系统，并对1号线现有DCS进行升级改造，新增一条（30-100t/h）对外供应工业蒸汽及凝结水回收系统。

## 三、招标范围

1、项目名称

呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目一期2号线

2、项目地址

呼和浩特市京城固体废物处置有限公司厂内预留用地

3、招标范围

所有单体调试的检查检验、分系统调试、整套启动调试及机组移交前的配合、调整、完善等，包括机组移交生产期间的所有试验、运行规程的修订、技术指导等服务工作；包括本项目电气和热工保护定值计算和热工系统整定、调试；本项目厂区内除招标人所委托的EPC工程外，所有公用系统的调试、资料整理移交等工作。包括但不仅限于下述内容：

3.1根据招标人提供设计院安装工程图纸，负责本项目焚烧发电机组和所有附属车间的分系统调试和整套启动调试、特殊试验、涉网试验、试生产期间的配合、调整、完善等工作。

3.2整套启动调试主要调试内容为空负荷调试、带负荷调试和满负荷72+24H试运等。

3.3分系统调试范围主要包括（不限于以下内容）：垃圾焚烧炉及余热锅炉系统、SNCR系统、渗滤液收转运及浓液回喷系统、除臭系统、汽轮发电机组及其辅机系统、电气系统、热工系统、压缩空气系统、液压系统、加药取样系统、供油系统、除灰除渣系统、冷态通风试验、风机及其系统、厂内供水系统、循环冷却水系统、与综合水泵房相关系统、工业电视及监控系统、锅炉碱煮、锅炉过热器系统及蒸汽管道吹扫、锅炉蒸汽严密性试验及安全阀整定、工业蒸汽供应及凝结水回收系统及蒸汽管道吹扫、配合综保厂家做好厂内涉网保护定值整定、调度通讯数据上传等相关工作等。其中烟气净化系统、化学除盐水系统、吹灰器设备、卸料门等均由招标人委托指定的设备厂家（EPC）负责分系统调试，但所有由招标人委托指定的设备厂家负责分系统调试的，投标人必须积极配合招标人委托指定的设备厂家（EPC）完成资料整理、各系统接入组网调试、移交工作。

3.4涉网安全稳定运行试验包含以下内容：（1）新设备零起升压、升流、全压冲击及核相等电气试验；（2）保护向量测试试验；（3）发电机进相试验、励磁系统低励磁限制试验；（4）发电机AVC性能及联调试验。

3.5单机试运由招标人委托指定的安装单位负责，投标人负责配合。

3.6投标人还负责全厂电气保护定值的计算及校验、热控系统参数的整定及校验。（注：全厂电气系统保护定值的计算及校验指厂内部分，包括发电机、主变、厂变、10kV配电系统、0.4kV配电系统、高低压电动机等）。

详见技术规格书要求。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式： 于江坤010-85235226、18610828513邮箱：yujiangkun@bmei.com

4、进场时间：2024年5月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2024年03月11日上午10时00分。

8、开标地点：北京市北京经济技术开发区永昌南路5号办公楼B座四层会议室。

9、招标联系人地点：北京市经济技术开发区永昌南路5号京城环保三层。（于江坤）

10、招标文件发售时间（工作日9:00~16:00）：

报名及资格预审：2024年02月19日~2024年02月23日；

招标文件发售：2024年02月26日~2024年02月27日；

投标人须按照本公告“五、2、3、4、5”部分要求提交报名材料，招标方进行资格预审并仅向通过预审的投标人发售招标文件。

11、招标文件澄清及答疑时间：2024年02月28日～2024年02月29日。

12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、招标方网站（http://www.bmei.com/）公示。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（详见“五.3、4、5”）；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

（6）供应商公司满足其持股人或任职人员无我公司员工或其近亲属的要求。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函；

（7）无关联关系说明（后附格式）；

（8）质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书；

（9）招标公告附表1、2、3、4相关内容；

（10）廉洁从业责任书。

3、资质要求：

投标人近5年（2018年至今）内具有9MW及以上机组及垃圾电厂的调试业绩，具有电力调试乙级及以上资质（含乙级）；

4、业绩要求：

应在国内具有调试垃圾焚烧调试总承包业绩，项目业绩规模必须达到完成调试单条生产线处理能力不低于300吨/天的垃圾焚烧项目，业绩须提供合同复印件（业绩合同指发包人与其直接签订的合同）；

5、项目调试人员要求：

①调试负责1人：应具有高级工程师资格证书，同时担任过垃圾焚烧发电工程工艺系统调试总承包总负责人或至少有1个装机容量9MW的调试经验，在调试中承担总负责、总协调，作为调试的安全负责人（以合同或发包人证明为准）；

②安全负责人：1名 具有国家注册安全工程师证书，具有安全生产考核B类合格证，参加过至少一个垃圾电厂或火力发电厂的调试；

③锅炉调试：2名 具有热动专业助理工程师及以上职称，参加过至少1个以上垃圾电厂 或火力发电厂的调试，熟悉垃圾焚烧炉、余热锅炉的调试、熟悉垃圾焚烧烟气处理、熟悉布袋除尘器的调试；

④汽机调试人员：1名 具有热动中级工程师及以上职称，参加过至少1个以上电厂的调试，熟悉汽轮机的调试；

⑤电气调试人员：1名 具有电气工程师及以上职称，参加过至少1个电厂的调试，熟悉上网设备的调试，熟悉发配电系统的调试，熟悉35KV和10KV的开关柜调试；

⑥DCS调试人员：1名 具有自动控制中级工程师及以上职称，熟悉PLC的编程，熟悉DCS的维护、编程；

⑦仪器仪表调试：1名 具有仪表助理工程师及以上职称，熟悉变送器、温度测量、物位测量、流量测量、调节阀、开关阀的调试。

以上需提供证明材料。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费500元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、本公告可在招标方官网http://www.bmei.com下载（本公告下方链接）。

北京京城环保股份有限公司                                                          2024年02月19日

## 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目系统调试服务招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年    月    日

后附法人及代理人身份证复印件：

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资产： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月   日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日

廉洁从业责任书

甲方：北京京城环保股份有限公司

乙方：

为规范甲乙双方的交易行为，维护公平竞争，预防商业贿赂，根据国家有关法律法规，经双方协商一致，共同遵守如下约定：

第一条 甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位、人员提供的折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股、合伙经营，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学以及出国（境）、旅游等提供方便或利益。

（五）不得参加乙方及其相关单位、个人安排的可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得接受、占用或以明显低于市场价格购买、租用乙方及其相关单位和个人提供的通讯设备、交通工具和高档办公用品。

（七）不得通过乙方及其相关单位、个人为其配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密谋取个人私利，或将其提供泄露给乙方或其它企业和个人。

（九）不得通过其他方式从乙方及其相关单位谋取不正当利益。

第二条 乙方及其人员的责任

（一）严格遵守甲方供应商管理有关规定，严格履行与甲方的合同（或协议）。

（二）不得向甲方及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。

（三）不得为甲方及其人员支付应由甲方或个人支付的费用。

（四）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便或利益。

（五）不得为甲方人员购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便或利益。

（六）不得为甲方人员安排有可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（七）不得为甲方及其人员购买或以明显低于市场价值提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（八）不得为甲方工作人员的配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益提供方便。

（九）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得向甲方人员打探涉及甲方的商业秘密。

（十）不得为谋取不正当利益，给予甲方及其人员其他财物或便利。

（十一）甲方对涉及不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十二）乙方承诺公司股东及其直系亲属无在甲方公司任职的情况。

第三条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本责任书第一条规定的，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本责任书第二条规定的，根据情节和后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将在甲方供应商范围内给予通报，并做出限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，报请司法机关追究其刑事责任。

第四条 本责任书经双方签署加盖公章后生效。

甲乙双方签订交易合同（或协议）的，本责任书作为交易合同（或协议）附件，与交易合同（或协议）具有同等法律效力；未签订交易合同（或协议）的，本责任书独立有效。

第五条 本责任书适用于双方交易全过程，甲乙双方及其人员在交易完成后，如发生或发现违反本责任书规定行为的，按本责任书约定处理。

第六条 本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）                    乙方单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

日期：                              日期：