- 凯富大厦外墙瓷砖维修项目公开竞争采购公告

- 一、公开竞争采购编号：GKJZCG202505-WY01

- 二、项目概况

- 1、项目全称：北京京城环保股份有限公司凯富大厦外墙瓷砖维修工程

- 2、项目位置：北京市朝阳区工体北路四号院

- 三、公开竞争采购范围

- 凯富大厦建筑檐高：62.1m，三层以上外墙饰面装修作法为：通体贴砖194*194mm的瓷砖（总面积5800平米）。对凯富大厦全楼外墙瓷砖空鼓区域进行局部换砖。

凯富大厦主楼及裙楼根据检测结果标注图纸范围约（3%）存在空鼓区域，局部更换维修外墙瓷砖，瓷砖规格尺寸194*194mm及颜色与原瓷砖尽量一致，考虑空鼓的瓷砖周围的瓷砖有极大可能一同脱落，维修合同考虑固定总价包死的情况，工程量考虑一定量的损耗（损耗系数为4）为5800*3%*4＝696平米。同时考虑高空外立面作业的措施为吊车作业局部配合蜘蛛人同时配合安全防护局部脚手架等。

- 工程工期

- 预计2025年6月10日至2025年9月7日（90日历天，下雨停工顺延）。

- 五、承包方式：包工包料

- 六、合同形式：固定总价

- 七、公开竞争采购须知

- 1、采购方式：国内公开竞争采购。

- 2、公开竞争采购方（下称采购方）：北京京城环保股份有限公司

- 3、公开竞争采购联系人及联系方式：

- 联系人：于工

- 电话：010-85235226/18610828513

- 邮箱：yujiangkun@bmei.com

- 地址：北京市经济技术开发区永昌南路5号京城环保办公楼二层

- 4、具体技术要求：按照公开竞争采购文件（下称采购文件）要求。

- 5、评审方法：综合评审法。

- 6、报名（资格预审）及采购文件发售时间（工作日9点至16点）：

- 报名（资格预审）时间：2025年5月15日至21日；

- 采购文件发售时间：5月22日至23日。

- 潜在供应商满足本公告“八（一）”要求的，须按照“八（二）”要求提交报名资料至联系人邮箱，采购方根据报名资料进行资格预审并向通过预审的单位发售采购文件。

- 7、踏勘及答疑时间：本项目不统一组织现场踏勘。购得采购文件的潜在供应商如有疑问请于5月26日中午12:00点前书面提出发送联系人邮箱，采购方将在当日16:00前统一书面澄清答疑。

- 8、公开竞争采购响应文件（下称响应文件）开启时间：2025年6月4日上午9：30。

- 9、响应文件开启地点：北京市朝阳区工体北路四号物业楼二层大会议室。

- 10、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.cn）、公开竞争采购单位公司网站（http://www.bmei.com/）进行公示。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由潜在供应商自行负责。

- 八、供应商资格要求

- （一）供应商应当具备下列条件：

1、供应商申请人须是具备民事责任能力的独立法人，同时具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包或建筑装修二级及以上资质、注册资本金不低于500万。具有安全生产许可证的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2 、本项目不接受联合体，成交后不得转包，需提供成交后不得转包承诺书。

3 、需提供具有良好的银行资信和商业信誉的见证性资料。

- （二）在报名时须向采购方提供以下材料（加盖公章后发送联系人邮箱）

- 1、公开竞争采购申请函；

2、企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

3、资质证书、安全生产许可证书；

4、法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；委托代理人在授权人单位近三个月的社保缴纳证明或劳动合同证明；须确保报名阶段与参加开标会的委托代理人、联系方式、邮箱等信息的一致性；

5、近5年有2个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

6、提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

7、提供成交后不得转包的承诺文件；

8、无关联关系说明（后附格式）；

9、本公告附表1、2、3、4对应内容。

- 九、采购文件购置费用

- （一）采购文件每套购置费200元，售后不退。响应保证金5000元。

- （二）相关费用的缴纳，请使用供应商的基本账号转账。

# 北京京城环保股份有限公司

2025年5月15日

## 公开竞争采购申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于采购人审查我方参加贵司凯富大厦外墙瓷砖维修项目公开竞争采购的参与资格。

2、我方同意采购人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经采购人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方的参与资格。如已入围或被列为成交候选人，同意取消我方入围资格或成交候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解采购人有权拒绝任何申请，而无需由采购人承担任何责任。

5、在确定我方为正式响应人（购买采购文件）后，我方愿意按采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加响应文件开启会。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）报名资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年    月    日

后附法人及代理人身份证复印件：

# 后附代理人与授权单位劳动合同或社保证明（近半年）；

# 资格审查申请表

表1  企业概况

1、企业简历

| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2、人员情况

（单位：人）

| 报名人全称：(公章) |  |
| --- | --- |
| 单位职工总数 |  |
| 有职称管理人员 |  |
| 高工 |  |
| 工程师 |  |
| 助工 |  |
| 本项目专业人员 |  |
| 工人 |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年  月  日

表2财务状况

| 1.供应商： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资产： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年  月  日

表3  两个类似项目经验（合同复印件）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标/参与( ) 联合体投标/参与( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月   日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 履约完成日期 | 使用 情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日

廉洁从业责任书

甲方：北京京城环保股份有限公司

乙方：

为规范甲乙双方的交易行为，维护公平竞争，预防商业贿赂，根据国家有关法律法规，经双方协商一致，共同遵守如下约定：

第一条 甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位、人员提供的折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股、合伙经营，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学以及出国（境）、旅游等提供方便或利益。

（五）不得参加乙方及其相关单位、个人安排的可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得接受、占用或以明显低于市场价格购买、租用乙方及其相关单位和个人提供的通讯设备、交通工具和高档办公用品。

（七）不得通过乙方及其相关单位、个人为其配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密谋取个人私利，或将其提供泄露给乙方或其它企业和个人。

（九）不得通过其他方式从乙方及其相关单位谋取不正当利益。

第二条 乙方及其人员的责任

（一）严格遵守甲方供应商管理有关规定，严格履行与甲方的合同（或协议）。

（二）不得向甲方及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。

（三）不得为甲方及其人员支付应由甲方或个人支付的费用。

（四）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便或利益。

（五）不得为甲方人员购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便或利益。

（六）不得为甲方人员安排有可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（七）不得为甲方及其人员购买或以明显低于市场价值提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（八）不得为甲方工作人员的配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益提供方便。

（九）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得向甲方人员打探涉及甲方的商业秘密。

（十）不得为谋取不正当利益，给予甲方及其人员其他财物或便利。

（十一）甲方对涉及不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十二）乙方承诺公司股东及其直系亲属无在甲方公司任职的情况。

第三条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本责任书第一条规定的，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本责任书第二条规定的，根据情节和后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将在甲方供应商范围内给予通报，并做出限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，报请司法机关追究其刑事责任。

第四条 本责任书经双方签署加盖公章后生效。

甲乙双方签订交易合同（或协议）的，本责任书作为交易合同（或协议）附件，与交易合同（或协议）具有同等法律效力；未签订交易合同（或协议）的，本责任书独立有效。

第五条 本责任书适用于双方交易全过程，甲乙双方及其人员在交易完成后，如发生或发现违反本责任书规定行为的，按本责任书约定处理。

第六条 本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）                    乙方单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

日期：                              日期：