巩义污泥处理项目机电安装

公开竞争采购文件

第一章 公开竞争公告

一、公开竞争编号：GKJZCG202508-HB02

二、项目概况

1、项目名称：巩义污泥处理项目机电设备安装

2、项目位置：巩义市。

三、公开竞争范围

1、所有除发包人单独委托设备厂家安装外设备的到场卸货、存储、保管、整理、安装、施工场地内二次倒运：包括合同附件清单里的所有设备，以及附属设施、附件、材料、备品备件等（包括但不限于设备安装、一次、二次灌浆、支吊架制作安装、油漆防腐保温等）；特种设备安装（报装、报验、办理监检报告）；

安装设备详见发包方提供的设备清单。

2、除发包方供货外的其他全部材料的供货，包含钢架材料及保温材料的供货。

3、承包方负责在发包人的要求和指导下进行单机调试（含远程单机调试）。

4、负责承包人为发包人提供办公场地。

5、本项目的施工过程中资料编制及保管，设备随机资料的保管，均由承包人负责，并配合发包人编制竣工验收资料及资料移交事宜。

未尽事宜，参照附件巩义污泥处理项目机电设备安装合同内容及工程量清单。

四、响应供应商须知

1、采购方式：国内公开竞争采购。

2、采购方名称：北京京城环保股份有限公司

3、联系人及联系方式：

联系人及联系方式：郭亮 010-85236086/15001010916   guoliang@bmei.com

- 计划工期：

本项目计划施工工期如下

2025年10月-2026年1月。

5、具体公开竞争要求：按照公开竞争文件要求。

6、响应文件评审方法：

综合技术配置、质量、价格、服务，以及商务条件等多方面因素进行响应文件评审。。

7、响应文件开启时间：待定，另行通知。

8、响应文件开启地点：北京市经济技术开发区永昌南路5号 北京京城环保股份有限公司三层。

9、公开竞争联系人地点：北北京市经济技术开发区永昌南路5号 北京京城环保股份有限公司三层。

10、响应供应商“资格预审制”：本次公开竞争只向通过资格预审的企业发售公开竞争文件。

11、公开竞争文件发售时间： 2025年9月3日~2025年9月17日

12、发售公开竞争文件要求：仅向通过资格预审的响应供应商发放公开竞争文件。

13、公开竞争文件澄清及答疑时间：响应供应商对公开竞争文件如有疑问，请将疑问于2025年9月17日17：00前以电子形式提交；公开竞争采购方尽快回复。

14、公开竞争控制价：待定

15、媒介：本次公告在中国采购与公开竞争网（http://www.chinabidding.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由响应供应商自行负责。

16、上述所有时间均为北京时间。

五、响应供应商资格要求

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，具有房屋建筑工程或市政公用工程施工总承包二级及以上资质，注册资本金不低于1000万元；

（2）近3年有2个以上相应或类似工程业绩，合同额不低于500万元；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加本次公开竞争活动3年内没有相关违法或者违法嫌疑记录；。

（6）公开竞争方拟派出的项目经理需具备经建设行政主管部门注册的房屋建筑工程或市政公用工程专业二级建造师及以上资格及安全生产培训考核合格证，并具有至少二项类似工程业绩（市政或建筑工程）。

（7） 拟派出的项目管理人员，应无在建工程，并已取得相应的资质证书。

（8） 本项目不接受联合体形式，成交后不得转包，需提供成交后不得转包承诺书。

（9）需提供均有良好的银行资信和商业信誉，拒绝被政府取消参加公开竞争资格期间的企业或个人不得参与本次活动。

六、采购文件费用

- 公开竞争文件每套购置费500元；

- 相关费用的缴纳，请使用公司的基本账号转账

- 如需以电子邮件形式购买，请直接联系公开竞争联系人。

北京京城环保股份有限公司

2025年9月2日

第二章 公开竞争申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本公开竞争公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于公开竞争采购方审查我方参加巩义污泥处理项目机电安装公开竞争采购的参加公开竞争资格。

2、我方同意公开竞争采购方在公开竞争期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经公开竞争采购方调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加公开竞争的资格。如已入围或被列为成交候选人，同意取消我方入围资格或成交候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解公开竞争采购方有权拒绝任何申请，而无需由公开竞争采购方承担任何责任。

5、在确定我方为正式响应供应商（购买公开竞争文件）后，我方愿意按公开竞争文件的要求详细填写和编制响应文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加公开竞争。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

2025年    月    日

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）公开竞争采购资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

申请人地址:

年月日

资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 响应供应商全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月     日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立参与( ) 联合体参与( ) 其他( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月    日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应人：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：                      年       月       日